ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУЙГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2024 г.							     			                № 5/2

с. Суйга

О создании чрезвычайной

паводковой комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать чрезвычайную паводковую комиссии (далее по тексту - комиссия ) в следующем составе:

Председатель комиссии-

Притула Д.В. – глава администрации Суйгинского сельского поселения

Члены комиссии-

Сергеева А.С. - управляющий делами Администрации Суйгинского сельского поселения

Литвинов Ю.А. – инженер администрации Суйгинского сельского поселения

Чаусов С.Л. – энергетик ООО «С-К Молчаново» ( по согласованию)

Краснов Н.М.– участковый лесничий Суйгинского лесничества ( по согласованию)

Микова И.В.- Акушер Суйгинской врачебной амбулатории.

2. Комиссии в срок до 01.04.2024 года разработать план мероприятий по организованному пропуску паводковых  вод и предоставить его на утверждение комиссии по чрезвычайным ситуациям Суйгинского сельского поселения.

3.Членам комиссии оказывать содействие в выполнении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Суйгинского сельского поселения в весеннее - летний период 2024 года.

4.Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Суйгинского сельского поселения					             Д.В. Притула

Приложение к постановлению Главы

Суйгинского сельского поселения

от 25.03. 2024 г. № 5/2

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску половодья на территории Суйгинского поселения в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за организацию исполнения | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ПБ поселения с повесткой: «Подготовка к организованному пропуску половодья 2014 года». | Председатель КЧС и ПБ Администрации Суйгинского сельского поселения | 29.03.2024 |  |
| 2. | Уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Суйгинского сельского поселения в части ликвидации последствий наводнений. | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 01.04.2024 |  |
| 3. | Провести корректировку критических (опасных отметок) уровней воды в р.Суйга. | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 01.04.2024 |  |
| 4. | Заключение договоров на привлечение, для возможной эвакуации населения из зон затопления, плавсредств. | Глава Суйгинского сельского поселения | До 30.03 2024 |  |
| 5. | Создание бригад по эвакуации населения попадающего в зоны подтопления (затопления) водными видами транспорта, заключение договоров на привлечение дополнительных плавсредств. | Глава Суйгинского сельского поселения | До 01.04.2024 |  |
| 6. | Определение состава и приведение в готовность НАСФ, привлекаемых на выполнение мероприятий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСНДР). | Глава Суйгинского сельского поселения | До 10.04.2024 |  |
| 7. | Проведение уточнений пунктов размещения людей эвакуированных из зон подтопления (затоплений), места отгона КРС, организация питания, обеспечения медицинского обслуживания. | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 30.03.2024 |  |
| 8. | Создание и подготовка к работе дополнительных водомерных постов, составление графиков проведения замеров уровня воды. | Глава Суйгинского сельского поселения | До 10.04.2024 |  |
| 9. | Организация завоза и создание запаса продуктов питания, товаров первой необходимости, ГСМ, твердого топлива, сжиженного бытового газа в зоны вероятного подтопления (затопления), а также подготовка запасов грунта и создание резервов материальных средств. | Глава Суйгинского сельского поселения, управляющий делами | До 10.04.2024 |  |
| 10. | Проведение заблаговременных мероприятий в населенных пунктах, попадающих в зоны вероятного подтопления(затопления( а) на объектах экономики: - по исключению взрывов и возгораний; - по прекращению подачи электроэнергии; -по подготовке локализаций аварий на объектах ЖКХ; - по сохранности материальных средств. б) в жилом секторе: - по проведению профилактических мероприятий по мерам пожарной безопасности в период подтопления (затопления); - по порядку оповещения и эвакуации населения; - по составлению списочного состава населения, подпадающего в зоны подтопления; - по выявлению граждан, неспособных самостоятельно передвигаться и возможности их заблаговременного отселения. | Глава Суйгинского сельского поселения, начальник гарнизона пожарной охраны Молчановского района, руководители предприятий и учреждений | До 10.04.2024 До 10.04.2024 |  |
| 11. | Организация медицинского обслуживания населения, попадающего в зоны подтопления (затопления), создание необходимых запасов медикаментов, инструктаж медицинского персонала по оказанию первой помощи пострадавшим. | Глава Суйгинского сельского поселения, заведующий Суйгинским врачебным участком | До 01.04.2024 |  |
| 12. | Организация и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах возможного подтопленения (затопления), контроль за их выполнением. | Глава Суйгинского сельского поселения, заведующий Суйгинским врачебным участком | До 01.04.2024 |  |
| 13. | Проверка мест зимнего отстоя плавсредств и предотвращения случаев их дрейфа в период ледохода, проведение практической проверки готовности плавсредств и спасателей к выполнению работ. |  | До 25.03.2024 |  |
| 14. | Проверка состояния автомобильных дорог и мостов, мостовых переходов в зонах вероятного подтопления (затопления) и на маршрутах эвакуации, приведение в готовность сил и средств, для проведения аварийно-восстановительных работ. | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 01.04.2024 |  |
| 15. | Определение состава, порядка и дежурства оперативных групп, необходимого количества и готовности автотранспорта для их выезда на места возникновения ЧС. | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 01.04.2024 |  |
| 16. | Организация и определение порядка сбора, анализа и предоставления информации о ходе подготовки и выполнения противопаводковых мероприятий, и складывающейся обстановки в период прохождения половодья. | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 01.04.2024 |  |
| 17. | Организация и проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению мер безопасности, обеспечение постоянного информирования через СМИ о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | В период подготовки и прохождения половодья |  |
| 18. | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья | Глава Суйгинского сельского поселения и страховой агент поселения | До 11.04.2024 |  |
| 19. | Проведение практической работы по проверке средств связи, оповещения, обеспечение ее бесперебойной работы в период прохождения весеннее - летнего половодья | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 10.04.2024 |  |
| 21. | Проведение проверки готовности звеньев РСЧС к действиям по предупреждению и ликвидации последствий половодья | Глава Суйгинского сельского поселения и специалист по ГО и ЧС | До 10.04.2024 |  |
| 22 | Организовать проверку готовности поселения к пропуску весеннего половодья | Комиссия КЧС и ПБ Суйгинского поселения | До 15.04.2024 |  |

Глава Суйгинского сельского поселения											                    Д.В. Притула